# Balance Component — F1 到期自動釋放實作提案

# Balance Component — F1（到期 / UCP 600 第16(f)條自動釋放）實作提案

日期：2026-08-25　狀態：待 BA 核准（尚未動手實作） 觸發：外部 BA 專家評審 analysis/TF-Balance-Component-BA-Review-{en,zh}.docx F1（高嚴重度）—— 微服務目前完全沒有到期觸發的自動釋放機制，只有人工、Maker/Checker 觸發的 CLOSE（A10/B6）。 適用範圍：microservices/balance-component/（新增 EXPIRE movement type 與背景排程）、 src/app/transaction-builder/（A1/B1 新增到期日輸入、A2/B2 新增修改到期日的選項）、 analysis/balance-component-api.yaml（OAS 版本 bump）。

本文件是提案，記錄本 session 內部已經討論定案、但尚未經正式 BA 簽署的技術設計，供 BA 審閱核准後 才動手實作。完整、逐檔案的實作計畫另存於 Claude Code 內部 plan 檔（本文件是給 BA 看的精簡版）。

## 一、問題陳述

一筆到期卻沒人記得手動關閉的 LC，會無限期停留在賬上，虛增表外風險敞口——這是貿易融資賬本歷史上最 常見的缺陷模式之一，也是本次 BA 評審中唯一的高嚴重度未撤回發現。系統目前只有 CLOSE （A10 Import／B6 Export）這一條路徑可以關閉一筆 LC/Confirmation，而 CLOSE 完全依賴人為判斷與 Maker/Checker 兩人主動操作，跟「到期即應釋放」這件事在法律性質上是兩碼事——UCP 600 第16(f)條講的是 「拒付推定經過即視為承兌」，本質上是時間到了、規則自動生效，不是誰主動決定關閉。

## 二、提案方案總覽

### 2.1 新增獨立的 EXPIRE movement type

與現有 CLOSE 完全獨立、互不干擾的第二條關閉路徑，在 到期日 + 郵遞緩衝天數 這個時間點自動觸發， 沖銷方式（寫掉剩餘 Confirmed Balance、把合約狀態改成終態）跟 CLOSE 一致，只是誰／什麼時候 觸發不同。

### 2.2 觸發機制——微服務內建的背景排程

目前整個 repo（前後端、微服務三個子專案）完全沒有任何 timer/cron 基礎設施，也沒有任何「非人為觸發」 的先例。提案在微服務 process 內加入一個真正會定期執行的背景排程，掃描所有已過期、且符合資格 （SG/Acceptance 餘額均為 0、整棵事件樹沒有未結案事件——沿用 CLOSE 既有的資格判斷邏輯）的 LC/ Confirmation，逐筆自動處理。

排程間隔做成可配置，支援秒/分/時/天四種單位（demo 環境可以設成每幾秒跑一次方便驗證，正式環境 只需要把這一個設定值改成「每天一次」，不用改程式碼）。

### 2.3 Maker/Checker——用「批次角色身份」保留四眼原則，不繞過既有機制

系統目前每一種movementType，毫無例外，都是真正的雙人 Maker/Checker（兩個不同的人各自送出/ 放行）。若讓 EXPIRE 完全繞過這個機制（一步到位、不經過任何角色檢查），會破壞這個系統從頭到尾唯一 沒有例外的核心不變量。

提案做法：排程仍然走現有、完全不修改的兩段式流程（先建立 PENDING movement，再放行成 RELEASED），只是這兩步驟的操作者改用兩個不同的、寫在 config 裡的系統角色身份字串（例如 BATCH_MAKER / BATCH_CHECKER），取代真人的姓名。因為這兩個字串本來就不同，系統既有的「同一人不能 自己送出又自己放行」檢查會自然滿足，完全不需要在核心程式碼裡開一個「系統可以繞過四眼原則」的例外 口子——四眼原則本身保留，只是其中兩隻眼睛換成系統的兩個角色。

### 2.4 mail_float_grace_days（郵遞緩衝天數）——進出口分開設定、寫入 config、在開證當下鎖定到合約上

- 郵遞緩衝天數不是UCP 600 第14(c)條講的21天交單期限（那是另一條規則、管另一件事），是銀行內部 為郵遞/快遞傳遞時間預留的作業緩衝期，各通匯行/國家本來就可能不同。

- 進口與出口分開配置，寫在微服務的 config 檔裡，不寫死在程式邏輯中。

- 為避免日後調整這個 config 預設值，回頭影響到已經在賬上的舊 LC 的到期釋放時點，提案把「開證當下 生效的數值」直接記錄到該筆合約自己身上（跟現有 tolerancePct 欄位是同一套慣例：呼叫端可覆寫， 否則用當時的 config 預設值，記錄後不可再變）。

### 2.5 到期日（expiry_date）——新增獨立欄位，開證時輸入、可透過修改功能異動

- 資料庫目前沒有 expiry_date 欄位；有一個現存但從未被任何業務邏輯讀取過的 maturity_date 欄位（純呼叫端帶入、原樣存回）。兩者在貿易融資裡是不同概念——LC 本身的效期／到期日（UCP 600 第6(d)條）跟 Usance/Acceptance 自己的到期日不是同一件事，混用容易在未來造成誤解。提案新增獨立 的 expiry_date 欄位，maturity_date 維持現狀不動。

- 輸入位置：A1（LC Issue）／B1（Confirm LC）開證當下新增到期日輸入欄位。

- 修改途徑：A2（LC Amendment）／B2（Confirm LC Amendment）既有的修改選項（目前是 Increase／Decrease 金額方向）新增第三個選項，可以單獨修改到期日（不影響餘額）。

### 2.6 合約狀態——新增獨立的 EXPIRED，跟 CLOSED 分開

自動釋放後，合約狀態寫成一個新的、獨立的 EXPIRED 值，不沿用現有的 CLOSED。理由：審計/報表上 需要能一眼分辨「人為主動關閉」（CLOSED）跟「到期自動釋放」（EXPIRED）——這兩件事法律性質不同， 是本次 BA 評審 F1 自己指出的重點，狀態值分開才不會在未來的稽核/報表需求上被迫回頭補救。

## 三、需要 BA 正式核准的事項

以下六點是本提案的核心設計選擇，本 session 內部已經逐項討論並形成傾向，但尚未經 BA 正式簽署， 在動手實作前需要明確核准：

| # | 事項 | 本提案傾向 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 觸發機制 | 微服務內建真正的背景排程（node-cron / setInterval），非外部呼叫觸發 |
| 2 | Maker/Checker | 保留兩段式四眼流程，用 BATCH_MAKER/BATCH_CHECKER 兩個系統角色身份取代真人 |
| 3 | 排程間隔 | 可配置，支援秒/分/時/天單位 |
| 4 | 郵遞緩衝天數 | 進出口分開配置，開證當下鎖定到合約上（比照 tolerancePct） |
| 5 | 到期日欄位 | 新增獨立 expiry_date（不沿用 maturity_date），A1/B1 輸入、A2/B2 可修改 |
| 6 | 合約終態狀態值 | 新增獨立 EXPIRED，跟 CLOSED 分開 |

## 四、技術實作範圍（概要）

- Schema：balance_contracts 新增 expiry_date／mail_float_grace_days 欄位；ContractStatus 新增 EXPIRED；movementType 新增 EXPIRE。

- Domain 邏輯：重用 CLOSE 既有的資格判斷（SG/Acceptance 餘額歸零、無未結案事件），加上到期日 ＋緩衝天數的日期閘門。

- Service 層：新增排程掃描方法，逐筆呼叫現有、不修改的 createMovement()/release()；新增 expiry_date 專用的修改路徑（A2/B2 第三個選項）。

- OAS：版本 bump，比照 CLOSE 當初上線時的 changelog 寫法記錄。

- Angular：A1/B1 新增到期日輸入欄位；A2/B2 新增修改到期日的選項；Look Up Current Balance／ Inquire Events 顯示層讓 EXPIRE/EXPIRED 有自己的圖示與狀態文字（比照 CLOSE 既有的做法）。 EXPIRE 本身不會出現在任何人可挑選的功能清單裡——它永遠是系統自動觸發，不需要新的 Maker/Checker 畫面。

- 測試：微服務、Angular、backend 三套測試都要維持既有的 95% 覆蓋率門檻。

## 五、驗證計畫

- 微服務單元測試：資格判斷/日期閘門的邊界案例（剛好到期、差一天未到、差一天已過）；排程方法的 整合測試（符合資格的真的被處理、不符合的不會、進出口不同天數設定各自被尊重、重複執行要冪等）。

- Angular 測試：A1/B1 新欄位、A2/B2 新選項的單元測試。

- 手動煙霧測試：開一筆快到期的 LC，等排程間隔過去，確認自動出現一筆 EXPIRE movement 且合約狀態 變成 EXPIRED。

## 六、簽署

- BA 核准第三節六項核心設計選擇

- 核准後排入實作